様式第22号の2（第43条関係）

工　事　履　行　報　告　書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 |  | | |
| 工事名 |  | | |
| 工期 | ～ | | |
| 日付 | （　　　月分） | | |
| 月別 | 予定工程　　％　　　（ ）は工程変更後 | 実施工程　　％ | 備　　　　　　考 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （記事欄） | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 主任監督員 | 監督員 |
|  |  |

様式第22号の2（第43条関係）

工　事　履　行　報　告　書　（　記　載　例　）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 | ○○○○○○○○ | | |
| 工事名 | ○○橋下部工事 | | |
| 工期 | 令和○○年７月××日～令和△△年３月××日 | | |
| 日付 | 令和○○年１２月××日（７月～１２月分） | | |
| 月別 | 予定工程　　％　　　（ ）は工程変更後 | 実施工程　　％ | 備　　　　　　考 |
| 令和○○年　７月 | ５ | ５ |  |
| ８月 | １０ | ８ |  |
| ９月 | ３０ | ２５ |  |
| １０月 | ５０ | ４５ |  |
| １１月 | ６０ | ５５ |  |
| １２月 | ７０ | ６８ |  |
| 令和△△年　１月 | ８０ |  |  |
| ２月 | ９０ |  |  |
| ３月 | １００ |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （記事欄） | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 主任監督員 | 監督員 |
| 印 | 印 |